Сайт ресторана «Intensso»

Тест план

Версия 1.1

История изменений

| Дата | Версия | Вид изменения | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.12.2025 | 1.0 | Создание | Васин В. |
| 14.12.2025 | 1.1 | Редактирование | Васин В. |

Содержание

1. Введение	3

1.1 Цель	3

1.2 Исходные данные	3

1.3 Цели тестирования	3

2. Условия для тестирования	4

3. Стратегия процесса тестирования	5

4. Браузеры, утвержденные к проверке	6

5. Типы тестирования	7

5.2. Тестирование дизайна	7

7.  Ресурсы	10

7.2. Список браузеров	10

7.3. ОС, утвержденная к проверке	10

8. Риски	11

9. Обязанности	12

10. Конечные результаты	12

10.1 Итог	12

1. Введение

Документ описывает методы и подходы тестирования информационного ресурса размещенного в сети Интернет: https://intensso.vercel.app/ (Далее по тексту – Сайт Intensso)

1.1 Цель

Целью составления данного Тест Плана является описание процесса тестирования двух частей сайта Intensso – фронтенд и бэкенд.

Фронтед:

- Главная страница сайта Intensso;

- Страница бронирования столика в ресторане - https://intensso.vercel.app/booking.html (Далее по тексту - страница бронирования);

- Страница подтверждения бронирования с уникальным ID в URL (например, https://intensso.vercel.app/booking-confirmation.html?bookingId=BK-000008&dbId=8, далее по тексту – страница подтверждения). Документ позволяет получить представление о плановых работах по тестированию проекта.

Бэкенд:

- API сайта Intensso;

- Database сайта Intensso.

1.2 Исходные данные

Главная страница сайта Intensso– это страница интернет-ресурса в сети интернет, которая позволит посетителям найти информацию о ресторане, выборе блюд, местонахождении ресторана, график работы и контактную информацию.

Страница бронирования предоставляет пользователю возможность забронировать столик посредством заполнения формы или звонка по горячей линии ресторана.

Страница подтверждения предназначена для того чтобы пользователь мог убедиться в правильности введенной информации после заполнения и отправки формы, а также для сохранения пользователем информации о бронировании удобным ему способом.

Предоставлен API эндпоинт для возможности тестирования API:

https://efwjeeudmaijarkoadqv.supabase.co/rest/v1/bookings

1.3 Цели тестирования

Целью тестирования сайта Intensso является проверка корректной работы всех его функциональных возможностей на последних версиях браузеров (п.4) c типовыми сценариями его использования. Часть времени (примерно 20%) будет использована для тестирования нетиповых/потенциально вызывающих ошибки работы сценариев использования.

Итогом процесса тестирования будут следующие материалы:

- Заключение о тестировании относительно общего состояния, дающее разработчикам и менеджерам данного продукта картину относительно корректности работы сайта Intensso в Google Chrome, версия не ниже 96 сборки;

- Отчет о результатах тестирования текущего покрытия типовые сценарии использования;

- Перечень тестовых случаев;

- Чек-лист (Тестовый сценарий);

- Отчет о проведении автоматического тестирования;

- Баг-репорты.

2. Условия для тестирования

Главная страница должна удовлетворять потребность пользователя в активностях, связанных с:

- информированием посетителей сайта о ресторане;

- переходу к бронированию столика;

3. Стратегия процесса тестирования

Приведенный ниже план тестирования является формальным, так для построения развернутого плана необходимо понимание текущего состояния проекта. В результате первого прогона функциональных тестов в тест-план будут внесены изменения и улучшения.

Первый прогон функциональных тестов даст нам четкое представление об уровне стабильности системы и будет четко определен набор тестов, которые будут выполнены в каждой конфигурации.

Такой подход даст возможность получить развернутый отчет по тестируемому продукту и сосредоточить максимальное внимание на узких местах.

Заказчику будут предоставляться еженедельные, а по ходу приближения к завершающему этапу ежедневные отчеты о ходе тестирования, найденных дефектах, предложениях по улучшению работы продукта и его дизайна. Все обнаруженные дефекты будут занесены в виде отдельных тикетов для последующего исправления в баг-трекер заказчика.

В процессе тестирования сайта Intensso будет применено (User Story testing) Тестирование по истории пользователя, файл с User Story прикреплен под номером 1.

Планируется 5 этапов проведения процесса тестирования:

1 этап заключается в анализе User Story, составлении тест плана, ознакомления с сайтом, а также частичного прогона функциональных тестов;

2 этап будет посвящен распределению видов тестов по продукту (что будет протестировано вручную, а что автоматически) и детальному прогону функциональных тестов с выявлением и описанием дефектов по тестовому сценарию с применением тест-кейсов;

3 этап – составление баг-репортов в баг-трекинговой системе Redmine исходя из данных полученных в ходе проведения тестов.

4 этап – оформление отчета о проведенном тестировании и формирование презентации.

Таким образом, достигается максимальная детализация глубины тестирования, что, в свою очередь, позволяет более точно определить затрачиваемые ресурсы, а также позволяет разработчикам проекта исправлять дефекты на самых ранних этапах.

4. Браузеры, утвержденные к проверке

- Google Chrome, версия не ниже 96 сборки

Тестирование безопасности, стресс-тестирование, регрессионное тестирование не проводится по причине, недостатка времени и неготовности к принятию решений со стороны команды разработки.

5. Типы тестирования

5.1 Функциональное тестирование

Цель:

Выявление функциональных ошибок, несоответствий User Story путем реализации стандартных, а также нетривиальных тестовых сценариев.

Описание процесса:

Главная страница

- Наличие главной страницы;

- Наличие «Шапки» и «Подвала» сайта;

- Наличие блока «О ресторане»;

- Наличие контактной информации и адреса ресторана;

- Наличие блока меню ресторана, возможность взаимодействия с ним;

- Проверка работоспособности кнопки «Забронировать столик» и переход к форме.

Страница бронирования

- Наличие страницы бронирования;

- Наличие «Шапки» и «Подвала» сайта;

- Проверка возможности заполнения и отправки формы;

- Возможность вернуться на главную страницу сайта.

- Наличие блока «Важная информация» с корректным содержимым;

- Наличие блока часто задаваемых вопросов с ответами на них;

- Наличие блока контактной информации, графика работы ресторана, и промо-блока.

Страница подтверждения

- Наличие страницы подтверждения;

- Наличие «Шапки» и «Подвала» сайта;

- Проверка корректности отображения информации в блоке подтверждения;

- Проверка кнопки «Распечатать»

- Проверка возврата на главную страницу;

- Проверка отправки подтверждения бронирования на email;

- Проверка бронирования на уникальность.

5.2. Тестирование дизайна

Цель:

Проверка соответствия дизайна продукта субъективна и ограничена видимой информацией, ввиду использования User Story.

Описание процесса:

В данном разделе мы проверяем соответствие ожидаемого результата, на основе User Story, фактическому. Учет недочетов производится на основе субъективного мнения, и не может быть расценен как полноценный.

- Разделы сайта

Главная страница

- Header;

- Навигационное меню;

- Блок «Искусство итальянской кухни»;

- Блок «О ресторане»;

- Блок «Меню ресторана»;

- Блок «Контакты»

- Блок «Расположение ресторана»;

- Блок «Бронирование столика»

- Footer.

Страница бронирования

- Header;

- Навигационное меню;

- Breadcrumbs - Хлебные крошки;

- Блок «Бронирование столика» с формой для заполнения;

- Блок «Контакты для бронирования»;

- Блок «Доступные зоны»;

- Блок «Часы работы»;

- Промо-блок;

- Блок «Важная информация»;

- Блок «FAQ»

- Footer.

Форма отправки

- Поле «Имя»;

- Поле «Телефон»;

- Поле «Email»;

- Разворачиваемый список «Колличество гостей»;

- Поле «Дата» с встроенным каленедарем;

- Поле «Время» с встроенными часами;

- Разворачиваемый список «Тип столика»;

- Поле «Особые пожелания»;

- Чекбокс-рассылка;

- Кнопка «Забронировать столик».

Страница подтверждения

- Header;

- Навигационное меню;

- Breadcrumbs - Хлебные крошки;

- Блок «Подтверждение бронирования»;

- Блок «Информация о бронировании»;

- Блок «Отправка информации на Email»;

- Кнопка «Перейти на главную страницу»;

- Кнопка «Отправить напоминание»;

- Кнопка «Распечатать подтверждение»;

- Блок «Если остались вопросы»;

- Footer

6. План работ

| Задача | Объем работы | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| Составление тест плана | 24 часа | 11.12.2025 | 12.12.2025 |
| Выполнение тестирования | 72 часа | 13.12.2025 | 16.12.2025 |
| Анализ тестирования | 48 часов | 17.12.2025 | 19.12.2025 |
| Подведение итогов | 12 часов | 20.12.2025 | 21.12.2025 |

7.  Ресурсы

7.1. Инструменты Будут использованы следующие инструменты:

| Наименование процесса | Инструмент |
| --- | --- |
| Баг трекинговая система | Redmine |
| Система управления тестированием | Test-Rail |
| Чек-лист | Excel |
| Среда разработки | VSCode |
| ПО для отчетности по АТ | Allure |
| ПО для тестирования API | Postman, Newman |

7.2. Список браузеров

| Наименование браузера | Версия браузера |
| --- | --- |
| Chrome | 143.0.7499.110 (официальная сборка) (64 бит) |

7.3. ОС, утвержденная к проверке

Windows 10.

8. Риски

Следующие проблемы могут повлиять на результаты тестирования:

● Изменения и модификации программного продукта, которые не были запланированы и не обсуждались заранее с командой тестирования;

● Изменения в требованиях к программному обеспечению, которые не были предварительно обсуждены с командой тестирования;

● Задержки в исправлении/исправлении ошибок;

● Задержки в доставке новых сборок команде тестирования;

● Количество допустимых дефектов будет увеличено;

● Тест команда будет работать сверхурочно. Это негативно может повлиять на боевой дух команды;

● Объемы плана могут быть изменены;

● Тестирование сайта может быть просто остановлено (крайний случай).

9. Обязанности

| № п/п | Роль | Обязанности | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тестировщик | Написание тест плана; проверка чек-листа, проверка баг-репортов | Вениамин |
| 2 | Тестировщик | Составление отчета о тестировании | Вениамин |
| 3 | Тестировщик | Формирование тест-кейсов и прогон | Вениамин |
| 4 | Тестировщик | Проверка соответствия продукта утвержденному ТЗ. | Вениамин |
| 5 | Тестировщик | Заполнение баг-репотов. | Вениамин |
| 6 | Тестировщик | Написание отчёта по багам. | Вениамин |

10. Конечные результаты

10.1 Итог

Все найденные баги зафиксированы в баг-трекинговой системе Redmine, написан чек лист, протестированы все разделы страницы. Тестовые случаи зарегистрированы в системе управления тестированием Test Rail. Рекомендации по улучшению продукта, с точки зрения конечного пользователя, описаны в выводе о проведенном тестировании.